## Slide 1
WISDRAGON
上海智隆信息技术有限公司
实施维护部-2012年度工作总结
彭海宇

## Slide 2
1）部门现状
2）2012年任务完成情况
3）目前存在的问题
4）2013年度计划
5）建议

## Slide 3
部门成员：彭海宇
建立并完善了实施部项目管理制度（分实施类、维护类）。
部门资产。无形资产：包括实施知识库、维护知识库、项目实施过程库、维护问题跟踪系统；有形资产：实施过程中零星采购的工具及智慧站2台（已外借内财）。
已完成项目3个（安工大查询机项目、昆明冶金通道机项目、华锐学院校园通项目），合同总金额451000。
进行中项目3个（云交职水电控项目、昆明冶金食堂项目、2012至2013年度维护项目），涉及合同额约97万。
部门现状

## Slide 4
2012净利润估算21.5万，年初绩效计划与年底完成情况对比
2012年度任务完成情况
分项指标 | 实施类 | 维护类 | 增购类
项目数（个） | 10 | 7 | 5
人力成本(万) | 0 | 0 | 0
差旅成本(万) | 54 | 14 | 9
商务成本(万) | 1.5 | 1.05 | 0.75
毛利(万) | 160 | 33.6 | 10
实际情况 | 实施类 | 维护类 | 增购类 | 小计
项目数 | 4 | 1 | 1 | 6
人力成本(万) | 6 | 9 | 0 | -15
差旅成本(万) | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -2.5
商务成本(万) | 0 | 0 | 0 | 0
毛利(万) | 23 | 11 | 5 | 39

## Slide 5
年初人员计划与年底完成情况对比
2012年度任务完成情况
 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度
各季度人员总数 | 4 | 7 | 8 | 9
维护组 | 2 | 3 | 3 | 4
实施组 | 2 | 4 | 5 | 5
各季度人力成本小计(万) | 18 | 31.5 | 36 | 40.5
 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度
各季度人员总数 | 4 | 2 | 3 | 2
维护组 | 2 | 2 | 1 | 1
实施组 | 2 | 0 | 2 | 1
各季度人力成本小计(万) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.8

## Slide 6
已完成项目说明
安工大查询机项目：
昆明冶金通道机项目：
华锐学院校园通项目（甲方为郑州中凯、用户方为信阳师范学院华锐学院）：
2012年度任务完成情况
外派人数 | 计划人日 | 实际人日 | 外地出差 | 差旅费用 | 备注
1 | 5 | 5 | 2 | 1500 | 发现存在1台设备出现故障，需要更换
外派人数 | 计划人日 | 实际人日 | 外地出差 | 差旅费用 | 备注
1 | 20 | 23 | 0 | 1000 | 发现存在1台设备出现故障，需要更换
外派人数 | 计划人日 | 实际人日 | 外地出差 | 差旅费用 | 备注
1 | 30 | 30 | 2 | 7500 | 定制开发45人天。应收款为106000（林盛杰跟踪收款）。合同中约定的部分产品由于客户不具备条件，暂不实施，遗留的定制开发工作量预计0.5人月、产品模块2个。

## Slide 7
进行中项目--云交职水电控项目
计划10人日；已发生工作量50人日；
项目已暂停
该项目包含2个合同（水控、电控）、同一个甲方（昆明中经）及用户方（云交职）。水控合同已经完成并得到甲方及用户方认可；电控合同的实施工作已经全部完成，由于甲方要求在生成系统测试通过才可验收，导致项目暂停，后续工作已经由邹敏接手负责处理。
应收款约为：45000（验收即收）+23000（验收2年后收），应付款为9450（工程队施工款）
2012年度任务完成情况

## Slide 8
进行中项目--昆明冶金食堂项目
计划15人日；公司外派1人，外包工程1项；外地出差15人天，已发生差旅费用约4000、工程外包9000、施工辅材7500；
项目暂停
该项目实施工作已经全部完成，客户已经全部投入正常使用。由于客户目前资金流存在问题，导致该项目的合同还未签订，项目也无法执行验收流程。目前项目暂停，后续工作已经由邹敏接手负责处理，本项目中实施部不再发生任何费用与工作量。
已收款0，应收357840。
2012年度任务完成情况

## Slide 9
进行中项目-- 2012至2013年度维护项目
该项目属于维护类项目，根据公司实际项目管理现状，部门内部已经将所有维护类项目以年度项目方式进行集中管理，统一调配。本期项目目前包括的客户：
2012年度任务完成情况
重庆城市管理职业学院
安徽工业大学
昆明冶金高等专科学校

## Slide 10
部门管理：完成并细化实施项目、维护项目的相应日常管理和工作制度；完成部门知识库的建设，已投入使用。
人力资源建设情况说明：根据公司实际情况，人力资源计划一直在做适应性变动。本年度，部门成员目前1人，离职2人，新入职2人，转岗1人。
部门协调：配合销售部、产品管理部、行政部、开发部、质量管理部完成多个项目的产品调研、售前支持、项目审计、缺陷修复、软件测试等工作。
2012年度任务完成情况

## Slide 11
系统实施过程中的人员一旦发生变动，交接总是成为一个无监管形态，导致有些工作需要从头开始或接手人员无法顺利解决。无形中增加实施或维护成本。
含定制开发类的项目的计划完全不受控，预计工期与实际工期偏差很高，直接导致项目延期，影响项目的验收与收款。
客户以前使用的系统缺少文档，相关人员也已经离职，造成维护成本增加或无法维护。
多部门之间协调配合不默契，经常出现目标偏差、计划偏差。
人力资源不足，造成部分项目或工作需要移交给销售部、开发部负责。
目前存在的问题

## Slide 12
考核年度 | 2013
部门指标（万） | 30.8
2013年度计划
分项指标 | 实施类 | 维护类 | 增购类 | 小计
合同数 | 5 | 2 | 0 | 7
人力成本(万) | 0 | 0 | 0 | -31.2
差旅成本(万) | 5 | 0.6 | 0 | -5.6
商务成本(万) | 0 | 0 | 0 | 0
毛利(万) | 50 | 12 | 0 | 62
 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度
各季度人月总数 | 6 | 9 | 12 | 12
维护组（人月） | 2 | 3 | 6 | 6
实施组（人月） | 4 | 6 | 6 | 6
平均人力成本（元/月） | 8000
平均外地差旅成本（元/人/月） | 5000
平均商务成本（元/次） | 0
平均本地差旅成本（元/人/月） | 500
实施类平均合同额(万) | 50
维护类平均合同额(万) | 10
增购类平均合同额(万) | 20
实施类平均外地出差人月数 | 2
维护类平均本地出差人月数 | 6
增购类平均外地差旅人月数 | 2
项目平均商务交流次数 | 1
实施类合同的收入系数 | 0.2
维护类合同的收入系数 | 0.6
增购类合同的收入系数 | 0.2

## Slide 13
部门管理：1季度完成并实施部门绩效考核制度；细分部门内部的成员结构和岗位职责；建立实施维护部月报，每月初给全公司员工分享上个月部门工作成果。
部门协调：改进跨部门之间的协调方法，做到每项工作的前提明确、目标明确、时间明确、责任人明确、督促人明确。
人力资源计划：部门总人数为8人，1季度完成上海、重庆、昆明各1个项目经理的招聘工作，负责区域的项目实施与系统维护；2季度上海配置2人，昆明配置2人。突发性项目再根据实际情况另行安排。
培训管理：制定培训制度（包括公司内部及客户培训）；进一步完善知识库的内容，新成员的技术培训、业务培训将定期举行。
一卡通售前技术支持
2013年度计划

## Slide 14
2013年维护工作计划：根据合同要求，定期为客户执行远程巡检、现场巡检的工作；按照项目管理要求，及时在问题管理系统中登记信息，及时总结并完善部门知识库；新签1-2个收费维护合同（有可能需要外部门协助）--13人月。
配合昆明分公司完成在建项目的验收工作（具体时间由各个在建项目负责人落实）--1人月。
寒暑假期间完成云交职、昆明冶金、云南财大、重职的现有一卡通系统更换工作（需要开发部及昆明分公司支持）--3人月。
新建项目的实施。-- 22人月
2013年度计划

## Slide 15
建议一，注重细节，尤其是小团队合作，细节做好更重要。细节也是锻炼人的能力的地方，搞清楚每一个细节，将每一个细节涉及到的背景知识和技能掌握好，能力自然也就会得到提升。继而，着手做更大的事情也不会手忙脚乱。相反，做不好细节和小事的人，如果总嚷着要做“重要”的事情，做更“紧急”的事情，这样的事情真的到面前时，真的能Hold住么？细节不会决定成败，但做不好细节，一定会“失败”。
1、不重视细节问题：一件事情到了自己这里，先入为主认为只是一件不重要或不紧急的小事。这样，当然就不会给予足够的重视。小事不一定不重要，小事不一定意味着做起来就简单。
2、对事情复杂度缺乏认知：不就是给装个POS机么？不就是用数据交换系统配一个交换规则么？不就是做一个设备报价？这些事情真的简单么？为什么装好后不能扣费？为什么新加的交换规则会把部分数据清理掉？为什么别人做的报价比我的低？
3、对细节缺乏耐心：草草了事，应付了事，遇到问题马马虎虎，轻易放过了很多可以让自己得到成长的机会。“这事和我没关系”“这问题我没想过”“这事情我不会”“我很忙、没时间xxxx” … 这类借口在任何一个团队都很常见。
4、责任心不足：常常觉得工作是领导安排的，他会把关的；我就是按照他说的来做的，有问题他会来找我的。如果大家都这么想怎么办？
…….
建议

## Slide 16
建议二，计划先行、谋定而动。任何事情都可以先计划、后执行、再检查，包括沟通、开发、销售和管理等工作。
1、忽视计划：一项工作开始做之前，如果没有计划，说明对事情认知不够，脚踩西瓜皮、滑到哪是哪。
2、善用您的权力，合理协调同事工作：每个人都有自己的安排，经常性的临时请求同事处理紧急事情是不建议的行为。突发性、紧急性的事情处理多了，工作的积极性、效率就很容易下降。
3、工作计划要记住四要素：做什么、怎么做、谁来做、什么时候做完。
4、注意跟踪计划执行与计划调整：任何计划都需要及时执行，有偏差要及时调整并通知相关干系人。
5、注意日计划的时间合理性：无论你每天工作时间为多长时间，建议安排80 %的工作任务量，预留20%来处理突发任务、检查任务执行情况、填写工作日志、编写或调整下一天工作计划。
…….
建议

## Slide 17
建议三，“重要”“紧急”的判定尺度需要量化与一致。我10月份出差回来后，发现每个人桌子上都贴了一个椭圆，而且给每位同事都发了一本便笺条，让大家采用时间管理四象限的方式来进行工作。但是大家有没有每周统计自己已完成的、各象限的工作总数分别是多少？不同象限之间转移的工作有多少？为什么自己认为不重要、不紧急的事情在别人眼里却是不同的？
1、判断事情的紧急、重要程度要慎重：任何工作，自己分配给自己的要识别清楚；要多人配合的需要重视沟通。
2、建议先做耗时小、重要性高、紧急性高：每个人都有自己的安排，经常性的临时请求同事处理紧急事情是不建议的行为。突发性、紧急性的事情处理多了，工作的积极性、效率就很容易下降。
3、干系人越多的事情重要性越高：参与的人越多，说明事情的复杂度、影响度就越大，对于需要配合的人要求就越多，准备就要越充分。
4、涉及到收款、合同的重要性越高：我觉得其他事情都不如这类事情的重要程度高。
5、建议：首先保证重要的事情能够及时的完成。其次，满足多数原则。比如：有四件按照重要程度升序排列为A、B、C、D的四件事，需要完成的时间（小时）依次为：1、2、4、8，紧急程度一样，您会怎么安排？
…….
建议

## Slide 18
建议四，创新
统一支付平台。建设智隆自己的支付平台，并为第三方提供支付对接服务，我们从交易佣金、设备销售中获取利润。从目前与盛付通的合作模式来看，我们的客户已经可以不再局限于高校行业，而网络支付这项业务的交易额却在以井喷式发展（2008年2578亿、2009年5051亿、2010年10105亿、2011年22038亿、2012年预估32000亿），高校行业反而没有充分利用这个现代化的支付手段，这是我们快速成长的契机。
校园综合服务平台。数字化校园平台与校园通平台业务整合，结合我们自我定制的智慧站、个人的智能移动终端等设备，推出我们的网络门户、自助服务门户、移动终端门户，将直接推动整个校园应用系统大变革，可以迅速将智隆品牌推向一个新的高点。而且这项工作推出的越早、得到的回报越大。目前市场上具备这种综合性平台的供应商据我所知暂时没有。
…….
建议

## Slide 19
志为先、隆至盛
谢谢！