## Slide 1: 校园一卡通产品部 SmartCard Dept. of H&E
工作汇报
Work Report

## Slide 2: 部门现状 Dept. Situation
财务状况Financial situation。产品部2011年收现指标900万。目前
预测确认收入predicted revenue recognition：4,204,978
维护类合同确认收入maintenance contract revenue recognition962,227
实际缺口gap：3,832,795

## Slide 3: 部门现状
项目或客户概况 project and client situation
实际客户总数 | 26
维护期客户 | 19
实施期客户 | 7
非实际客户总数 | 23
潜在客户 | 22
非维护期客户 | 1

## Slide 4: 部门现状
部门工作量概况division workload situation。截止到2011年5月初，已完成产品实施、产品维护、二次需求开发、新项目售前支持共计52个人月。已知的待处理工作预计需83个人月；本年度后续8个月可能新增工作量未知。Until May 2011, the total workload of completed implementation, maintenance, requirements R&D and new project pre-sale is 52 man months. Remaining workload is 83 man months. Workload in the next 8 month remained unknow.
已知工作包 | 小计 | 维护期客户 | 非维护期客户 | 实施期客户 | 潜在客户
已完成工作（人月） | 52 | 11 | 1 | 28 | 12
待处理工作（人月） | 83 | 28 | 0 | 31 | 24
工作量合计 | 135 | 39 | 1 | 59 | 36

## Slide 5: 部门现状
所有客户关键问题列表1（直接影响客户满意度）client key issues 1 (directly affects customer satisfaction)
1 | 哈尔滨工程大学 | 新上水控设备引发的用卡问题 | 处理中
2 | 上海海洋大学 | 新增统计报表的需求 | 待处理
3 | 成都电子科技大学 | 新增银行圈存的业务 | 处理中
4 | 常州刘国钧 | 与第三方系统账目不平的问题 | 待处理
5 | 上海海事大学 | 银行圈存的经常性写卡失败的问题 | 待处理
6 | 安徽工业大学 | 自助复印的新增需求 | 待处理
7 | 昆明冶金高等专科学校 |  | 
8 | 上海电机学院 | 0元消费的问题 | 待处理

## Slide 6: 部门现状
所有客户关键问题列表2（直接影响客户满意度）client key issues 2 (directly affects customer satisfaction)
9 | 上海外国语大学 |  | 
10 | 云南交通职业技术学院 |  | 
11 | 复旦大学 | 系统升级的问题 | 待处理
12 | 上海理工大学 | 系统升级的问题 | 
13 | 上海应用技术学院 | 第三方数据同步的问题 | 待处理
14 | 云南财经大学 | 新的手持机设备接入的问题 | 
15 | 上海信息技术学院 | 新增报表的需求 | 处理中
16 | 上海电视大学 | 手持机设备的接入 | 已处理

## Slide 7: 部门现状
所有客户关键问题列表3（直接影响客户满意度）client key issues 3(directly affects customer satisfaction)
17 | 四川农业大学 | 门禁系统、考勤系统的问题 | 已处理
18 | 重庆城市管理学院 | 系统升级的问题 | 待处理
19 | 云南电视大学 | 系统升级的问题 | 待处理
20 | 内蒙古财经大学 | 新增空中充值功能的系统升级 | 已处理
21 | 内蒙古医科学院 | 新增水控转账的问题 | 待处理
22 | 大连海事大学 | 门禁系统的问题 | 处理中
23 | 广州大学城 | 手持设备的流水采集问题 | 待处理
24 | 泰州大学城 | 系统升级的问题 | 已处理

## Slide 8: 部门现状
所有客户关键问题列表4（直接影响客户满意度）client key issues 4 (directly affects customer satisfaction)
25 | 上海公安高等专科学校 | 门禁不能正常使用 | 已处理
26 | 松江大学城 | 新上设备流水不能正常上传 | 处理中
公共问题 | 所有客户 | 卡库不平 | 待处理
 |  | 自助服务系统写卡失败 | 

## Slide 9: 部门现状
人员状况。在职10人，已离职或待离职3人。人员编制13人。目前剩余可用人月数为80人月 headcount situation: 10 staffs on position, 3 has resigned, total 13 planned headcounts. Remaining available man month is 80.
彭海宇 | 在职
何林青 | 在职
韩纪伟 | 在职
汤成 | 在职
翟宜进 | 在职
王彦兵 | 在职
陈世祥 | 在职
游毅明 | 在职
肖林海 | 在职
聂龙海 | 在职
闻剑 | 待离职
郭勇 | 离职
韩海东 | 离职

## Slide 10: 部门现状
新产品开发。本年度计划开发两个新产品，一个为独立产品-城市一卡通；另一个为附属子产品-网上支付平台. New product R&D: two new products are on the R&D plan, one is independent product—City SmartCard, the other one is sub-product –online pay platform
新产品名称 | 产品分析 | 开发 | 小计
城市一卡通 | 15 | 25 | 40
校园一卡通网上支付平台 | 2 | 6 | 8

## Slide 11: 部门问题与风险Risks and Problems
风险类别 | 风险或问题说明 | 应对或解决办法
人员类Headcounts | 在编人员不足no sufficient headcounts | 已经申请招聘有经验人员
 | 人员流失high turnover rate招聘缓慢slow recruiting | 现有团队的产品研发人员投入到已知的工作任务当中
 | 业务人员离职带来的人员交替风险high turnover rate could bring risk on core R&D | 从现有团队中选择适当人员接替相关工作
产品类products | 二次开发需求量大second-time development requirements increase | 招聘新人员，顺延相关工作计划
 | 产品版本多，维护工作风险高too many product versions, high risk maintenance | 投入人员将所有版本进行整理，然后初步为客户提供可行性升级方案，并正式放弃1.0版本的校园一卡通。
 | 产品投产后带来的系统运维成本高high maintenance after product go-lice第三方硬件带来的产品风险third party hardware brings risk | 增加维护成本
 | 新产品研发不能正常开展New product R&D cannot be carried out effectively. | 暂停