## Slide 1: 校园一卡通产品部 SmartCard Dept. of H&E
工作汇报-20110524
Work Report - May 24 , 2011

## Slide 2: 工作重点Key Projects
处于实施期项目的重点工作 key projects at implementation stage
1 | 昆明中经工贸有限公司Kunming industry and Trade Co.,Ltd | 1、系统初期上线时引发的历史账务问题（待处理）account problem caused during initial system go-live （pending） 2、增补合同的实验室搭建的问题（已完成）lab construction problem in Supplementary contract(completed)
2 | 云南广播电视大学Yunnan Open University | 1、圈存对接（待处理）card transference docking （pending） 2、其他验收相关的材料准备 acceptance documents preparation
3 | 四川农业大学Sichuan Agricultural University | 1、圈存对接，系统上线部署（处理中）card transference docking， system go-live deployment （in process） 2、电子钱包支付平台的开发（待处理）E-wallet payment platform development （pending） 3、充值机故障率高的问题（待处理）high failure rate of the recharging machine （pending）
4 | 大连海事大学（多媒体）Dalian Maritime University | 处理验收相关的事宜。Acceptance related problem
5 | 中国银行股份有限公司昆明市东风支行Bank of China Kunming Dongfeng Branch | 银行圈存的经常性写卡失败的问题 frequent writing card failure in bank transference
6 | 安徽工业大学（多媒体）Anhui University | 准备验收材料 acceptance documents preparation
7 | 内蒙古医学院 Inner Mongolia Medical University | 1、自助洗衣（待处理） self-service washing machine （pending） 2、自助复印（待处理） self-service copy machine（pending） 3、班车收费系统（待处理）scheduled bus charging system（pending）
8 | 上海神州数码有限公司 Shanghai Digital China Co.,Ltd | 验收准备工作已完成，等待与学校召开验收会议。计划在下周五召开。Acceptance preparation completed. Acceptance meeting with the university scheduled at next Friday.

## Slide 3
处于维护期的客户重点工作 Key maintenance projects
1、卡库不平的处理，涉及到所有现有客户。Inconsistency between Card data and database data （all clients related）
2、部分客户新增需求的处理。包括：上海海事大学的自助复印、上海理工大学的体育场馆管理、上海海洋大学的网络收费管理、泰州大学城的水控分账管理、上海外国语大学的语音报价器接入功能等。Some clients related：Shanghai Maritime Uni-Self-service copy writer， Shanghai University of Technology-gymnasium mgt sys， Shanghai Ocean Uni-internet charging mgt sys， Taizhou university city-water control system， Shanghai international studies Uni-vocal price-telling function accessing
3、所有客户发现的各个BUG处理。包括：门禁系统存在不能远程开门、自助取电设备已挂失或已注销卡片仍然可以取电、浴室管理显示人数不准确、新增加TCPIP类型POS无法正常使用、充值机故障率高等。Individual bug found by clients： remote door opening failure in entrance control， report-lost or void self-service electricity card still can be used， incorrect number of in-using person in showering mgt sys， added TCP/IP POS use failure，high failure rate of the recharging machine

## Slide 4: 部门现状
人员状况。在职9人，待离职2人。人员编制13人。 产品部人员已经严重不足，每个人的工作压力太大了，再这样持续下去，新客户、老客户、部门员工全部会出大问题。Headcount status： 13 headcount quota。9 in position， 2 in resignation process。Serious headcount in-sufficient problem causing high work pressure of employee and will greatly affect work for clients and department
彭海宇 | 在职 in position
何林青 | 在职 in position
韩纪伟 | 在职 in position
汤成 | 在职 in position
翟宜进 | 在职 in position
王彦兵 | 在职 in position
陈世祥 | 在职 in position
游毅明 | 在职in position
聂龙海 | 在职in position
肖林海 | 待离职 in resignation process
闻剑 | 待离职 in resignation process

## Slide 5: 部门问题与风险Risks and Problems
风险类别 | 风险或问题说明 | 应对或解决办法
人员类Headcounts | 在编人员不足no sufficient headcounts | 已经申请招聘有经验人员 recruiting experienced staffs
人呢？
Where is newer?