## Slide 1
CHINA
致力于为金融行业和高等教育机构提供解决方案
一卡通开发管理办法
校园一卡通开发部
彭海宇
10/19/2011

## Slide 2
1 部门职责
2 基于Ticket的管理办法
3 研发人员的职责
6 开发成果的管理
4 研发人员成长计划
5 Project的生命周期管理

## Slide 3
部门产品线现状
部门人员现状
目前进行中的项目
部门职责
Notes: 产品线：
一卡通核心平台，综合管理系统(前台)，会议签到系统，考勤系统，综合查询系统，领导查询系统，圈存系统，拍照制卡系统，相关前置机，车载机模块，水控系统，第三方对接，多媒体查询系统 等
人员：
彭海宇，许圣，游毅明，聂龙海，俞宙飞(new)，周璇(new)，桂红文(new)，王彦兵（离职办理中）
目前手头工作：
主要是实施中项目，如：川农，商职，黑工程

## Slide 4
人员的维稳工作
新人员的招聘
遗留项目的维护支持（2人月）
梳理一卡通子系统
培训（1.5人月）
黑工程、商职、川农项目的实施（3个人月）
基于Ticket的管理办法
Notes: 深入了解了部门员工的想法和疑虑，并有针对性的进行了一对一的沟通
面对核心人员陆续离职的状况，采取了积极招聘的策略，新招人员3名
初步梳理出了一卡通相关的子系统和客户版本的情况
9月份 安排了2周的持续培训

## Slide 5
核心开发人员流失，工作交接不是很好
新人成长比较慢
人员招聘比较困难
部门未来的发展规划不是很明确
研发人员的职责

## Slide 6
继续加强内部培训，知识分享（15人日）
Q4完成一名开发人员招聘（3人日）
电子钱包（支付平台）开发（3人月）
产品升级，规划，创新（2人月）
建立业务、技术知识库和组件库（1人月）
手机平台的业务功能预研和开发(2人月)
细分部门内部的成员结构和岗位职责（1人月）
搭建统一的内部开发过程管理（2人月）
提供可作为合同附件的产品说明和售前用的产品说明（2人月）
研发人员成长计划
Notes: 各个web 应用系统的业务培训，后台，读卡库，前置，圈存开发培训,公司.net架构培训
再招一名Java 开发人员
升级：
  前台 Delphi-.NET？， 物联网？ 卡相关的应用？

## Slide 7
核心人员流失，新人是否可以胜任工作？
遗留项目的维护
关键岗位尚未有Backup机制
产品规划方向需要验证是否可行
公司内部构建一卡通Lab的经费尚未审批
目前人员缺乏工程实施经验
可能还会存在现有人员的流失
Project生命周期管理
Notes: How to resolve?

## Slide 8
人力资源配置，统筹协调
产品规划，多倾听行业用户
提高产品质量，精益求精
开发成果管理
Notes: 关于人力资源的问题，为实现部门的战略目标，建议人员最好能统筹协调，提供人员的使用效率和效益
产品规划，多倾听外部专家的建议

## Slide 9
谢谢