1. **施工方面：**
2. 门禁系统：

信息中心、财务室、保密室线路到位并具备安装条件，未安装门禁设备；

1. 水表情况：

⑴9-2 424房间水表已经坏了一个多月，没有及时更换；

⑵冷水表充值的方案较为繁琐，费率卡设置数量太多，使用比较麻烦；

1. POS机情况：

禾源厅：

一层：065、070POS机小数点打不出来

二层：106输入键不好按；

三层：144、147刷不了钱；

馨园厅：

一层：122POS机0出不来；

121总数统计不了

三层：CCU经常死机，问题出现在无人巡查，也没有培训食堂人员对此设备保护；

1. 校车POS机：

车队队长彭老师反映刷卡速度太慢，已造成很多老师逃票；

1. 液晶电视：

用于一卡通系统监控的创维47寸液晶电视，从10月18日通知贵公司购买到现在还未见到货物到场。

1. 一卡通系统触摸屏：

信息中心杨老师反应，触摸屏系统经常不能查询；

1. 图书馆

系统对接还未完成

通道机未对老师详细培训，无相关培训计划及培训记录；

1. 教务系统

系统对接还未完成

1. 一卡通软件监控部分

监控软件还未安装

1. 一卡通中心

⑴临时卡换成正式卡时，水钱包的解决方案不完善，现有的水钱包小软件存在很大安全漏洞，比如没有权限设置、没有历史记录；

⑵软件没有说明书，对软件里的专业术语没有解释；

⑶对一卡通人员培训不详细。

11、上机上网对接

现安装的系统，临时卡转账失败，但帐下载成功，容易造成钱被扣但上网费没有交成；

* 1. 机房管理系统

安装未完，没有培训。

* 1. CPU卡

CPU卡最后定的一批质量很差，每天有4-5张需要更换（表面没有任何损坏痕迹的CPU卡。